🦞🔒

ThreatClaw

Agent Cybersécurité Autonome Open Source

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

Version 1.0 — Mars 2026

| Projet | ThreatClaw — Fork IronClaw spécialisé cybersécurité |
| --- | --- |
| Version | 1.0 — MVP |
| Date | Mars 2026 |
| Auteur | CyberConsulting.fr — RSSI à temps partagé |
| Licence cible | Apache 2.0 |
| Repo base | github.com/nearai/ironclaw |
| Repo cible | github.com/threatclaw/threatclaw |
| Statut | En développement — Phase 1 |

# Table des matières

# 1. Contexte et vision produit

## 1.1 Problème à résoudre

Les PME françaises sont confrontées à une double contrainte depuis l'entrée en vigueur de NIS2 : elles ont des obligations de cybersécurité croissantes mais ne disposent pas d'équipes sécurité dédiées. Les solutions enterprise (Wiz, Tenable, CrowdStrike) sont inaccessibles financièrement et techniquement. Les outils open source existants (Wazuh, OpenVAS) nécessitent une expertise technique élevée et restent des silos sans coordination intelligente.

Il n'existe aujourd'hui aucun agent cybersécurité autonome open source qui :

- Fonctionne de manière autonome 24/7 sans intervention technique

- Couvre l'ensemble du périmètre : vulnérabilités, logs, dark web, phishing, cloud

- Tourne 100% dans l'infra du client (souveraineté des données)

- Parle NIS2 et ISO 27001 nativement en français

- Peut être déployé en moins de 5 minutes sur un mini-PC à 150€

## 1.2 Vision produit

ThreatClaw est un agent cybersécurité autonome open source, fork d'IronClaw (Near AI), spécialisé pour la cybersécurité des PME. Il orchestre intelligemment un ensemble d'outils open source via une architecture de skills WASM isolées, un LLM local ou cloud configurable, et produit des rapports de conformité en français.

Tagline : "Every threat leaves a trace. We find it."

## 1.3 Positionnement

| Capacité | Wazuh | Tenable/Wiz | ThreatClaw | Prix PME |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scan vulnérabilités | Partiel | ✓ | ✓ | — |
| SIEM / logs | ✓ | ✗ | ✓ | — |
| Détection IA | ✗ | Partiel | ✓ | — |
| Dark web | ✗ | ✗ | ✓ | — |
| Simulation phishing | ✗ | ✗ | ✓ | — |
| Rapport NIS2 FR auto | ✗ | ✗ | ✓ | — |
| 100% infra client | ✓ | ✗ SaaS | ✓ | — |
| < 2 GB RAM | ✗ ~6 GB | ✗ Cloud | ✓ | — |
| Open source | ✓ GPL | ✗ | ✓ Apache | — |
| < 500€/an PME | ✓ | ✗ | ✓ | — |

# 2. Architecture technique

## 2.1 Base — Fork IronClaw

ThreatClaw est un fork du projet IronClaw (github.com/nearai/ironclaw), implémentation Rust d'OpenClaw focalisée sur la sécurité. Licence Apache 2.0 / MIT — commercialisable librement.

Éléments hérités sans modification majeure :

- Gateway WebSocket (port 18789) — plan de contrôle

- Sandbox WASM — isolation de chaque skill avec permissions explicites

- Credential vault — secrets jamais exposés aux skills

- PostgreSQL 16 + pgvector — persistance et recherche vectorielle

- Multi-LLM router — Claude, Mistral, Ollama, OpenAI, Bedrock

- MCP Protocol — connexion aux outils externes

- Audit log — journal immuable de toutes les actions

- Channels — Slack, Telegram, Discord, Teams

## 2.2 Les 3 couches de ThreatClaw

### Couche 1 — Core Rust (IronClaw modifié)

Modifications apportées au core IronClaw :

- Système de niveaux de droits cyber : READ_ONLY / ALERT_ONLY / REMEDIATE_WITH_APPROVAL / FULL_AUTO

- Couche d'anonymisation obligatoire avant tout envoi vers LLM cloud (filtrage IPs, credentials, topologie)

- Scheduler cyber enrichi : types de tâches spécialisés (scan quotidien, phishing mensuel, dark web H6)

- Human-in-the-loop sur toutes les actions write — validation Slack obligatoire

- Isolation par profil client pour usage MSSP (accès VPN uniquement, sans rapatriement de données)

### Couche 2 — Skills WASM

Code Python ou Rust compilé en WebAssembly, exécuté dans le sandbox IronClaw. Chaque skill déclare ses permissions explicitement et n'a accès qu'aux endpoints autorisés.

### Couche 3 — Services Docker

Outils tiers tournant dans des conteneurs indépendants, consommés via leur API REST par les skills. Ils ignorent l'existence de ThreatClaw.

## 2.3 Stack technique complète

| Composant | Rôle | Technologie | Licence | RAM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| threatclaw-core | Cerveau / orchestrateur | Rust (IronClaw fork) | Apache 2.0 | ~200 MB |
| threatclaw-db | Stockage findings, logs, mémoire | PostgreSQL 16 + pgvector | PostgreSQL | ~512 MB |
| threatclaw-dashboard | Interface RSSI | Next.js / React | MIT | ~256 MB |
| gophish | Simulation phishing | Go (MIT) | MIT | ~50 MB |
| nuclei | Scan CVE réseau | Go (MIT) | MIT | ~128 MB |
| trivy | Scan Docker / dépendances | Go (Apache) | Apache 2.0 | ~80 MB |
| grype | Scan CVE images | Go (Apache) | Apache 2.0 | ~80 MB |
| gitleaks | Détection secrets | Go (MIT) | MIT | ~50 MB |
| prowler | Audit cloud CSPM | Python (Apache) | Apache 2.0 | ~128 MB |
| falco | Détection anomalies runtime | C++ (Apache) | Apache 2.0 | ~100 MB |
| fluent-bit | Collecte logs | C (Apache) | Apache 2.0 | ~5 MB |
| checkdmarc | Audit email DMARC/SPF | Python (MIT) | MIT | ~30 MB |
| TOTAL |  |  |  | ~1.6 GB |

# 3. Fonctionnalités — Skills à développer

Chaque skill est un module WASM indépendant. Elle déclare ses permissions, ses inputs, ses outputs, et les endpoints qu'elle peut appeler. Elle est testée en isolation avant intégration.

| Pilier | Skill | Description | Outil | Licence | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AppSec | skill-vuln-scan | Orchestre Nuclei + Grype. Scoring CVSS+EPSS. Priorise les findings par criticité réelle. | Nuclei, Grype | MIT/Apache | V1 |
| AppSec | skill-appsec | Scan code + dépendances + images Docker via Trivy + Semgrep. Agrège dans PostgreSQL. | Trivy, Semgrep | Apache/LGPL | V1 |
| Secrets | skill-secrets | Détecte credentials exposés dans Git (historique complet) et paste sites via Gitleaks + PasteHunter. | Gitleaks | MIT | V1 |
| Phishing | skill-phishing | Génère templates contextualisés via LLM. Orchestre GoPhish via API REST. Analyse résultats + rapport NIS2. | GoPhish | MIT | V1 |
| Email | skill-email-audit | Vérifie DMARC, SPF, DKIM des domaines clients. Alerte si exposition au spoofing. | checkdmarc | MIT | V1 |
| Dark Web | skill-darkweb | Surveille HIBP + LeakCheck pour emails/domaines. Scrape paste sites via PasteHunter. Alerte sur leaks. | HIBP API | MIT/API | V1 |
| SOC | skill-soc-monitor | Collecte alertes Fluent Bit + Sigma rules. Triage LLM. Filtre faux positifs. Corrélation multi-sources. | Fluent Bit, Falco | Apache | V1 |
| Cloud | skill-cloud-posture | Audit AWS/Azure/GCP via Prowler. 300+ checks CIS/NIS2/ISO 27001. Agentless, credentials read-only. | Prowler | Apache 2.0 | V1 |
| Rapports | skill-report-gen | Génère rapport PDF exécutif (COMEX) + technique (IT) en français. Templates NIS2/ISO 27001. | LLM + PDF | MIT | V1 |
| Conformité | skill-compliance-nis2 | Mappe tous les findings vers les articles NIS2 (Art.21 §1-10). Score de conformité. GAP analysis. | Règles internes | Apache 2.0 | V1 |
| Conformité | skill-compliance-iso27001 | Mappe les findings vers les contrôles ISO 27001:2022. Compatible avec skill-compliance-nis2. | Règles internes | Apache 2.0 | V2 |
| Intel | skill-threat-intel | Enrichit les IOC via AbuseIPDB + OTX + MISP optionnel. Corrèle avec les alertes SOC. | AbuseIPDB/OTX | API gratuite | V2 |
| Remédiation | skill-remediate | Propose et exécute (avec validation RSSI) des actions correctives : blocage IP, fermeture port, reset MFA. | API systèmes | Apache 2.0 | V2 |
| IAM | skill-iam-audit | Audit Active Directory : comptes orphelins, MFA absent, privilèges excessifs via PingCastle/osquery. | Osquery | Apache 2.0 | V2 |
| BAS | skill-bas | Simule des comportements d'attaquants (MITRE ATT&CK TTPs) via Caldera pour tester les défenses. | Caldera | Apache 2.0 | V3 |

# 4. Modèle de déploiement — Modèle B+

## 4.1 Principe fondamental

ThreatClaw adopte le modèle B+ : une instance autonome par client, déployée 100% dans l'infra du client. Aucune donnée ne quitte l'infrastructure cliente. Le MSSP accède au dashboard via VPN uniquement, à la demande.

| Élément | Ce qui reste chez le client | Ce qui peut sortir |
| --- | --- | --- |
| Logs bruts | ✓ PostgreSQL local | ✗ Jamais |
| CVEs et findings | ✓ PostgreSQL local | ✗ Jamais |
| Résultats phishing | ✓ PostgreSQL local | ✗ Jamais |
| Rapports PDF NIS2 | ✓ Générés en local | Si client partage explicitement |
| Alertes critiques | ✓ Dashboard local | Notification sans données brutes (Slack/email) |
| Vers LLM cloud | ✓ Résumés anonymisés seulement | Après anonymisation obligatoire |

## 4.2 Prérequis matériels

| Configuration | Specs | Usage |
| --- | --- | --- |
| Minimum | 4 GB RAM / 2 vCPU / 20 GB SSD | Stack V1 sans Wazuh (~1.6 GB RAM) |
| Recommandée | 8 GB RAM / 4 vCPU / 50 GB SSD | Stack complète V1 + V2 |
| Optimale | 16 GB RAM / 8 vCPU / 100 GB SSD | Stack complète + Wazuh optionnel |
| Dev (MINISFORUM) | 32 GB RAM / Ryzen 9 7940HS | Environnement de développement et test |

## 4.3 Installation client

L'installation complète doit être réalisable en moins de 5 minutes par n'importe quel DSI de PME :

curl -fsSL https://install.threatclaw.io | bash

Le script d'installation gère automatiquement :

- Vérification des prérequis (Docker, RAM, espace disque)

- Téléchargement des images Docker (ghcr.io/threatclaw/*)

- Configuration guidée : domaines, emails, LLM provider, canaux d'alerte

- Génération des credentials et certificats TLS

- Premier scan de découverte du réseau

- Génération du premier rapport de posture initiale

# 5. Architecture LLM

## 5.1 Principe model-agnostic

ThreatClaw hérite de la configuration multi-LLM d'IronClaw. Le client configure son provider LLM dans threatclaw.toml. ThreatClaw route intelligemment selon le type de tâche et les données impliquées.

## 5.2 Stratégie de routage

| Tâche | LLM recommandé | Données envoyées | Souveraineté |
| --- | --- | --- | --- |
| Détection anomalies logs | Ollama local (Mistral 7B) | Logs résumés locaux | ✓ 100% local |
| Triage alertes | Ollama local | Événements anonymisés | ✓ 100% local |
| Scoring priorité CVE | Ollama local | CVE IDs + scores | ✓ 100% local |
| Rapport exécutif PDF | Claude / Mistral Large | Résumé anonymisé | ⚠️ Cloud |
| Génération templates phishing | Claude / Mistral Large | Contexte secteur | ⚠️ Cloud |
| Analyse conformité NIS2 | Claude / Mistral Large | Findings anonymisés | ⚠️ Cloud |
| Assistant RSSI conversationnel | Claude API | RAG contexte client anonymisé | ⚠️ Cloud |

## 5.3 Règle d'anonymisation obligatoire

Avant tout envoi vers un LLM cloud, une couche d'anonymisation obligatoire filtre :

- IPs internes (remplacées par des tokens : IP_INTERNAL_001)

- Noms de machines et comptes utilisateurs

- Données personnelles (RGPD) — noms, emails, téléphones

- Topologie réseau complète

- Credentials et hashes

- CVEs non corrigées avec détails d'exploitation

Cette couche est non contournable — elle s'applique même si le client configure un LLM cloud par défaut.

# 6. Modèle de conformité — Architecture extensible

## 6.1 Principe

La conformité réglementaire est implémentée comme une skill indépendante, pas dans le core. Cela permet d'ajouter de nouveaux référentiels sans modifier ThreatClaw lui-même.

## 6.2 Référentiels V1 (France/Europe)

- skill-compliance-nis2 : Directive NIS2 (EU) 2022/2555 — Articles 21 §1-10

- skill-compliance-iso27001 : ISO/IEC 27001:2022 — 93 contrôles Annexe A

- skill-compliance-anssi-rgs : RGS ANSSI — Règles de sécurité françaises

## 6.3 Référentiels V2+ (International — contributions communautaires)

- skill-compliance-nist : NIST CSF 2.0 (USA)

- skill-compliance-essentials : Cyber Essentials (UK)

- skill-compliance-bsi : BSI-Grundschutz (Allemagne)

- skill-compliance-acsc : ACSC Essential Eight (Australie)

- skill-compliance-soc2 : SOC 2 Type II (International SaaS)

## 6.4 Interface de skill de conformité

Chaque skill de conformité implémente l'interface standard :

Input  : findings[] (CVEs, misconfigs, log events, phishing results)
Output : compliance_report { score, gaps[], actions[], article_refs[] }

Le core ThreatClaw appelle skill-compliance-{framework} sans savoir ce qu'est NIS2 ou ISO 27001. Il reçoit un rapport structuré qu'il intègre au dashboard.

# 7. Roadmap de développement

Développement sur MINISFORUM UM790 Pro (Debian 12) avec Claude Code. Push GitHub à chaque feature stable. CI/CD GitHub Actions automatise les tests et builds Docker.

| # | Phase | Tâches principales | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fork & Setup Semaine 1 | - Fork IronClaw → threatclaw sur GitHub - Renommage complet + branding - CLAUDE.md de référence - README professionnel - docker-compose.yml de base - Premier build Rust qui compile - Structure dossiers skills/ | Repo GitHub public + build fonctionnel |
| 2 | Skills core V1 Semaines 2-4 | - skill-vuln-scan (Nuclei + Grype + EPSS) - skill-secrets (Gitleaks) - skill-email-audit (checkdmarc) - skill-darkweb (HIBP + PasteHunter) - skill-phishing (GoPhish + LLM) - Tests unitaires par skill | 5 skills V1 fonctionnelles |
| 3 | SOC & Logs Mois 2 | - Pipeline Fluent Bit → Vector → PostgreSQL - Intégration Sigma rules (3000+ règles) - skill-soc-monitor + détection anomalies - skill-cloud-posture (Prowler) - Couche anonymisation LLM obligatoire | Stack SIEM légère opérationnelle |
| 4 | IA & Rapports Mois 2-3 | - skill-report-gen (PDF NIS2 français) - skill-compliance-nis2 - skill-compliance-iso27001 - Dashboard RSSI Next.js v1 - Scheduler cyber complet - Human-in-the-loop validation | Premier rapport NIS2 auto généré |
| 5 | Docker & Release Mois 3 | - docker-compose.yml production complet - Script install.sh one-liner testé - CI/CD GitHub Actions (build + test + release) - Tests sur VPS vierge Debian/Ubuntu - Documentation utilisateur - 3-5 clients beta PME | v0.1.0 — Release publique GitHub |

# 8. Sécurité de ThreatClaw lui-même

## 8.1 Héritage IronClaw

- Sandbox WASM avec permissions capability-based — chaque skill déclare explicitement ses droits

- Credential injection au niveau host — secrets jamais exposés au code WASM

- Endpoint allowlisting — chaque skill ne peut appeler que les URLs autorisées

- Leak detection — scan anti-exfiltration sur toutes les requêtes et réponses

- Rate limiting par skill — prévention des abus

- Resource limits — mémoire, CPU, temps d'exécution contraints

## 8.2 Ajouts ThreatClaw

- Détection de prompt injection — les inputs (emails, logs, fichiers) sont analysés avant traitement LLM

- Journal d'audit immuable signé — chaque action est loggée, horodatée, signée cryptographiquement

- Human-in-the-loop obligatoire — aucune action write sans validation RSSI explicite

- Responsible disclosure policy — SECURITY.md avec processus de signalement privé

- CI/CD sécurisé — Semgrep analyse chaque PR avant merge

## 8.3 Niveaux de droits

| Niveau | Permissions | Cas d'usage |
| --- | --- | --- |
| READ_ONLY | Scans, collecte, analyse uniquement | Déploiement initial, clients prudents |
| ALERT_ONLY | READ_ONLY + notifications Slack/email | Standard — pas d'action automatique |
| REMEDIATE_WITH_APPROVAL | ALERT_ONLY + actions après validation RSSI | Recommandé — human-in-the-loop |
| FULL_AUTO (limité) | Actions réversibles simples sans validation | Uniquement pour actions à très faible risque |

# 9. Modèle open source et gouvernance

## 9.1 Licence

ThreatClaw est publié sous licence Apache 2.0 — cohérent avec IronClaw et la majorité de l'écosystème cyber open source (Prowler, Trivy, Falco...). Commercialisable librement, protection des brevets, compatible avec les environnements enterprise.

## 9.2 Structure du repository

- github.com/threatclaw/threatclaw — Core (fork IronClaw)

- github.com/threatclaw/threatclaw-skills — Registry des skills

- github.com/threatclaw/threatclaw-docs — Documentation

- github.com/threatclaw/threatclaw-installer — Script install.sh

## 9.3 Gouvernance

- Contributions skills : PR + review code + test sandbox isolé

- Contributions core : PR + tests CI automatiques + review mainteneur

- Sécurité : responsible disclosure via GitHub Security Advisories

- Roadmap publique : GitHub Projects avec milestones

- CONTRIBUTING.md + SECURITY.md + CODE_OF_CONDUCT.md dès v0.1.0

## 9.4 Modèle économique

- Code open source gratuit — adoption maximale

- Support et installation : prestation CyberConsulting.fr

- Formation et sensibilisation : sessions avec skill-phishing

- Licence skills premium (conformité sectorielle avancée) — futur

- Version managée SaaS optionnelle — futur (modèle B uniquement pour clients sans infra)

# 10. Guide pour Claude Code

## 10.1 Environnement de développement

- OS : Debian 12 sur MINISFORUM UM790 Pro (Ryzen 9 7940HS, 32 GB RAM)

- Rust : cargo 1.75+ installé

- Docker : Docker Engine + Compose v2

- Node.js : 20+ (pour le dashboard Next.js)

- Python : 3.11+ (pour les skills Python)

- Claude Code : lancé depuis le dossier racine du projet

## 10.2 Conventions de code

- Rust : suivre les conventions IronClaw existantes — clippy + rustfmt

- Skills Python : Black formatter + mypy type checking

- Commits : conventional commits (feat:, fix:, docs:, chore:)

- Branches : main (stable) / dev (développement) / feature/* (features)

- Tests : cargo test pour Rust, pytest pour Python skills

## 10.3 Priorités de développement

Claude Code doit toujours travailler dans cet ordre de priorité :

- 1. Lire le CLAUDE.md avant toute action

- 2. Ne jamais modifier le core IronClaw sauf modifications listées dans ce CDC

- 3. Chaque skill est développée et testée de manière isolée avant intégration

- 4. Tout code de sécurité passe par une revue Semgrep

- 5. Documenter chaque skill avec un SKILL.md au format IronClaw

## 10.4 Ce que Claude Code NE doit PAS faire

- Modifier le mécanisme de sandbox WASM d'IronClaw

- Contourner la couche d'anonymisation LLM

- Créer des skills avec des permissions plus larges que nécessaire

- Implémenter du multi-tenant SaaS (modèle B+ uniquement)

- Intégrer des outils sous licence AGPL dans le core

# Annexe A — Licences des outils intégrés

| Outil | Licence | Usage dans ThreatClaw | Intégration |
| --- | --- | --- | --- |
| IronClaw | Apache 2.0 / MIT | Core — fork direct | ✓ Fork libre |
| GoPhish | MIT | Simulation phishing | ✓ Service Docker + API |
| Nuclei | MIT | Scan CVE réseau | ✓ Service Docker + CLI |
| Trivy | Apache 2.0 | Scan Docker/dépendances | ✓ Service Docker + CLI |
| Grype | Apache 2.0 | Scan CVE images | ✓ Service Docker + CLI |
| Gitleaks | MIT | Détection secrets Git | ✓ Service Docker + CLI |
| Prowler | Apache 2.0 | Audit cloud CSPM | ✓ Service Docker + CLI |
| Falco | Apache 2.0 | Détection anomalies runtime | ✓ Service Docker + API |
| Fluent Bit | Apache 2.0 | Collecte logs | ✓ Service Docker + config |
| checkdmarc | MIT | Audit email DMARC/SPF | ✓ Python lib dans skill |
| DefectDojo | MIT | Agrégation findings | ✓ Service Docker + API |
| OpenCTI | Apache 2.0 | Threat intelligence | ✓ Service Docker + API |
| Wazuh (optionnel) | GPL v2 | SIEM V2 | ⚠️ Service isolé uniquement |
| OpenVAS (optionnel) | GPL v2 | Scan réseau V2 | ⚠️ Service isolé uniquement |